# 本社オフィス移転 計画書（ダミー）

部署: 管理 / 客先: 社内 / 作成: 2025年 / 機密度: 社外秘

検証用のダミー文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

# 1. 移転の目的

在宅勤務の定着により出社率が平均45%に下がったため、本社の床面積を見直し、固定費を下げる。

# 2. 移転計画

現在の1,200平方メートルから800平方メートルのオフィスへ移転する。座席はフリーアドレスとし、会議室を6室から10室に増やす。

移転は2026年4月の連休に実施する。

# 3. 費用と効果

移転の初期費用は内装と引っ越しを合わせて4,500万円を見込む。

賃料は月額960万円から月額620万円に下がり、年間およそ4,080万円の削減になる。初期費用は約13ヶ月で回収できる見込み。

# 4. リスクと対応

出社が集中する日に座席が不足するおそれがあるため、座席予約システムを導入し、部署ごとに出社推奨日を分散する。